Звіт

про господарську роботу

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради

у 2019 році

Комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна, як балансоутримувачем нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області,  , відповідно до затвердженого плану робіт на 2019 рік та враховуючи позапланові завдання, виконано:

Грушевського,21

- ремонт дахового покриття будівлі над ОТБ «Галичина» і біля котельні з ПВХ мембрани з метою убезпечення затікання дощових і талих вод;

- капитальний ремонт дахового покриття інженерного блоку;

- встановлення дверного блоку із чотирма двотаврами-підсилювачами з 7-камерного профілю в комплекті з вікном та домикачем;

- встановлення 7 шт. металопластікових конструкцій у фойе другого поверху;

- заміна дерев’яних вікон на металопластикові в каб.№ 650,651,652,653,654,655 (2шт.), 513  для забезпечення економії теплових ресурсів та бюджетних коштів;

- капітальний ремонт зовнішнього декоративно-художнього освітлення фасаду адмінбудинку з метою економії енергоресурсів;

- ремонт в коридорах та кабінетах 7 пов.(ОТБ «Галичина») і з реконструкцією освітлення відповідно до дизайнерського проекту для підтримання адмінбудинку в належному стані;

- виконання поточних ремонтних робіт, в т.р. ремонт у 8-х кабінетах департаменту фінансів, заробляння відкосів на вікнах;

- заміна водостоку та ремонт покриття на балконі з сторони міської ради;

- часткова заміна трубопроводу та запірної арматури насосної станції;

- перенос зливу дощових стоків на техповерсі з метою усунення розгерметизації труби і протікань,  прочистки  дощових стоків від сміття на будинку та балконах;

- встановлення додаткових кріплень на труби водопостачання на 0 пов.;

- реставрація малого герба на фасаді адмінбудинку;

- утилізація відпрацьованих, за багато років,  люмінесцентних ламп в кількості 1700 штук;

- організовано місця для тимчасового збереження майна відвідувачами – встановлені скриньки;

- укладенно угоди з ліцензованими організаціями на технічне обслуговування ліфтів, технічне обслуговування котелень, метрологічну повірку манометрів, термометрів і т.п., проведення експертизи посудин під тиском (дахова котельня, ресивери насосної) для утримання в технічно-справному стані обладнання і устаткування відповідно до вимог;

- придбання офісних меблів, комп’ютерної техники, кондиціонерів (4 шт) для покращення умов праці працівників;

- проведені тендерні процедури по закупівлі електроенергії, газу, водопостачання, водовідведення та інш.

Василіянок,62а

- ремонт водостічної системи та частини фасаду з метою убезпечення від потрапляння води на фасад і його руйнування;

- заміна силових щитків та автоматів у зв’язку з закінченням терміну експлуатації;

- захист від корозії та фарбування металевого покриття частини даху;

- зароблені відкоси та в становлені підвіконня на трьох вікнах;

- ремонт, фарбування дахового покриття;

- ремонт актового залу.

Гаркуші,9

- частковий ремонт фасаду та системи водовідведення з метою відновлення та збереження пам’ятки архітектури;

Міцкевича,4

- виготовлено новий технічний паспорт на об’ект;

- поточний ремонт приміщень першого поверху,  з метою збереження пам’ятки архітектури місцевого значення;

- повна заміна електропроводки, комутаційних приладів та фурнітури  на першому поверсі;

- ремонт і заміна сантехніки у двох санвузлах, не було ремонту тривалий час;

- розроблено проект для встановлення пожежної системи;

- частковий ремонт внутрішньої системи дощовідведення з метою усунення протікань;

- капітальний ремонт внутрішньо - будинкової системи централізованого опалення;

- перенесення та модернізація теплопункту (елеваторного вузла) і «зворотки», встановлення теплового лічильника для зручного та своєчасного доступу до керування системою опалення;

- перенос лічильника електричної енергії на сходову для зручного та своєчасного доступу до приладів;

- частковий ремонт даху будинку, зрізано гілки дерева, яке руйнувало дах;

- оброблено горише будинку вогнетривким лаком.

м.Надвірна  вул.Ломоносова,7

- прийнято на баланс та  в оперативне управління приміщення по            вул.  Ломоносова, 7;

- проводиться поточний ремонт внутрішніх відкосів вікон в кількості 60шт. з метою збереження теплових ресурсів та утримання будівлі в належному стані;

- закуплено вогнегасники згідно норм ПБ;

- проведені підготовчі роботи по встановленню огорожі навколо аварійних приміщень, з метою обмеження доступу до них;

- проведено технічну інвентаризацію та експертизу стану приміщень;

- здійснена незалежна оцінка вартості нерухомого майна спільної власності територіальних громад;

- виготовлено новий технічний паспорт на об’ект;

- оброблено горище будинку вогнетривким лаком.

Незалежності,46

- ремонт даху  над  музичною школою та вузлом озвучення з метою усунення протікань;

- придбання  візка гідравлічного СВУ-С20Т 1150мм для проведення розвантаження пелет;

- побудовано навіс (склад) біля котельні   для збереження пелет;

- встановлено металопластикові вікна на даху (куполі ) та в санвузлах;

- проведено технічний аналіз системи опалення будинку;

- розроблено проект  на встановлення пожежної сигналізації;

- разпочато ремонт санвузла на першому поверсі;

- проведення  вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій ( горища, сцени та ін.) вогнетривким лаком;

- проведення культурно-масових та розважальних заходів.

Незалежності,5

- звільнення горища та внутрішнього дворику від сміття, вивезення сміття;

Ринок,8

- частковий ремонт фасаду будинку з метою збереження пам’ятки архітектури;

Січових Стрільців,25

- частковий ремонт та прочистка ринв, водостічних труб з метою усунення протікань;

- ремонт балконів, перебували в аварійному стані;

- оброблено горище будинку вогнетривким лаком.

Тринітарська,13

- здійснена незалежна оцінка вартості нерухомого майна спільної власності територіальних громад

Шашкевича,2

- частковий ремонт фасаду будинку – відновлення декоративних елементів з метою збереження пам’ятки архітектури;

- звільнення горища   від сміття;

- реконструкція, часткова модернізація системи опалення для функціонування будівлі;

- виготовлено проект переобладнання горища під мансарду (реконструкція) з метою раціонального використання нерухомого майна;

- проведена чистка димових каналів;

- оброблено горище будинку вогнетривким лаком;

- виготовлено проект на реконструкцію системи електропостачання в будинку та передано на експертизу;

- проведена прочистка ринв , водостічних труб.

Шептицького,3

- частковий ремонт дахового покриття, чистка ринв з метою усуненя затікання в приміщення 4-го поверху;

Загальні роботи

- обслуговування інженерних мереж (сантехнічне, електротехнічне обладнання, система водопостачання і водовідведення);

- надання послуг по охороні об’єктів, що знаходяться на балансі комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна і дотримання пропускного режиму;

- проведення технічного обслуговування  засобів пожежогасіння на об’єктах та проведення технічного обслуговування протипожежного водопроводу з метою забезпечення адмінбудівель від пожеж;

- отримання дозволів від «Карпатський ЕТЦ» на експлуатацію котлів до опалювального періоду;

- проведення обслуговування системи елекронного голосування «ВІЧЕ», обслуговування системи оповіщення, АТС та системи телефонного зв’язку;

- технічна підтримка в залах засідань при проведенні нарад, сесій та інших заходів щодо виконання програми діяльності КП з експлуатації майна;

- підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень та службових кабінетів, прибирання прибудинкових територій і підтримання їх у належному стані;

- контроль витрат енергоносіїв для впровадження заходів щодо економії коштів та ресурсів;

- контроль стану, ефективності використання об’єкта оренди та повідомлення орендодавця про факти порушень умов договору на оренду нерухомого майна;

- планування закупівель, затвердження річного плану закупівель, підготовка тендерної документації, оприлюднення інформації про закупівлі та звіту щодо публічних закупівель;

- проведення періодичних інструктажів на робочих місцях, забезпечення ділянок підприємства аптечками, засобами індивідуального захисту, навчання персоналу нормативно-правовим актам, Закону України «Про охорону праці» з метою  запобігання травмування та безперебійній роботі КП з експлуатації майна;

- ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності, ведення кадрової та управлінської документації.

Відповідно до рішення обласної ради від 09.12.2016. №346-11/2016 "Про регіональну цільову програму забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна на 2017-2019 роки", використання бюджетних коштів за 9 місяців 2019 ріку подано у табл.1.

Таблиця 1

Використання бюджетних коштів за   2019 рік                       (тис. грн)

| Видатки згідно Плану використання бюджетних коштів | Заплановано на 2019 рік | Використано за 2019 року |
| --- | --- | --- |
| Поточні видатки, в т.ч.: | 17400,0 | 17400,0 |
| заробітня плата та нарахування | 14019,4 | 14019,4 |
| матеріали, обладнання, інвентар | 1363,2 | 1363,2 |
| оплата послуг (крім комунальних) | 1500,0 | 1500,0 |
| комунальні послуги | 517,4 | 517,4 |
| Капітальні видатки (капремонт, придбання обладнання) | 1500,0 | 1500,0 |

Надходження  коштів в 2019 році за оренду подано у табл.2.

Таблиця 2

Надходження коштів в 2019 році за оренду                      (тис. грн)

| Надходження коштів від короткострокової оренди | 86,5 |
| --- | --- |
| Надходження компенсації витрат на утримання приміщень при короткостроковій оренді | 217,3 |
| Надходження частки балансоутримувача за оренду | 2073,5 |
| Всього отримано коштів | 2377,3 |

Доходи від оренди спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства Івано-Франківської обласної  з експлуатації майна, проведення поточних та капітальних ремонтів.

Директор

комунального підприємства

Івано-Франківської обласної ради

з експлуатації майна							Віталій Костишин