ЗАТВЕРДЖУЮ

директор комунального підприємства

Івано-Франківської обласної ради

з експлуатації майна

______________________ Костишин В.І.

«___»__________2021р.

План робіт

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна

на 2022 рік

| № з/п | Зміст заходу | Орієнтовна вартість робіт ( грн. ) | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Примітка (обгрунтування робіт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подати пропозиції головному розпоряднику коштів обласного бюджету щодо бюджетних призначень на 2020 рік | Відповідно до бюджетних призначень | В.Костишин В.Пасічник |  | З метою виконання Регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна |
| в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м.Івано-Франківську |
| 2 | Реконструкція ліфта (№ 1) | 600 т.грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | 2-й квартал | У зв’язку із закінченням терміну експлуатації |
| 3 | Облаштування кондиціонування залу засідань на 1 пов. | 300,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | 3-й квартал | Створення комфортних умов у приміщенні |
| 4 | Встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення: монтаж системи ПС і АСО (3, 4, 6 пов.) | 3,0 млн. грн. | Тимчій А.М. | до серпня | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 5 | Укладення угод з ліцензованими організаціями: 1.- на технічне обслуговування ліфтів 2-. на метрологічну повірку манометрів, термометрів і т.п. 3-. технічне обслуговування котелень | 160,0 тис. грн. 38,0 тис. грн. 130,0 тис. грн. | Ґава В.О. Тимчій А.М. | січень лютий січень | Для утримання в технічно-справному стані обладнання і устаткування |
| 6 | Складання кошторису на заміну вікон, дверей на металопластикові конструкції та проведення їх заміни: 1.- коридори - 9 шт. 2.- 1-й пост охорони – 2 шт. (великі) 3.- фойє IVпов.-5 шт. 4.- каб.№ 802, 803 | 120 тис.грн. | Корольчук Н.А. | липень | Для забезпечення економії теплових ресурсів та бюджетних коштів |
| 7 | Виконання ремонтних робіт: 1-. виконання поточних ремонтних робіт в приміщеннях. 2-. облаштування навісу над площадкою для контейнерів для сміття 3.-промивання батареї опалення на 1-му поверсі 4.- реставрація крісел в залі засідань на 1-у поверсі | 400,0 тис. грн. 49,9 тис.грн. | Корольчук Н.А Андріїв В.Д. | на протязі року | Для підтримання приміщень в належному стані |
| 8 | Реконструкція системи озвучення в залі 500 місць на 1 пов. | 299,0 тис. грн. | Будзик В.М. | червень | Для впорядкування та модернізації системи озвучення в залі |
| 9 | Придбання та встановлення зовнішньої системи відеоспостереження | 10,0 тис. грн. | Ґава В.О. Будзик В.М. | травень | Для контролю доступу до господарського двору |
| 10 | Заміна насосів на подачу води в пожежній системі, встановлення автоматики | 150,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до вересня | Заміна старих насосів для функціонування пожежної системи подачі води. |
| 11 | Заміна та ремонт запірної арматури пожежної системи | 15,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до вересня |  |
| 12 | Заміна насосу свердловини | 50, 0 тис. грн. | Кудибін А.В. | І квартал | Заміна старих насосів на подачу води в будівлі |
| 13 | Встановлення системи оповіщення Atris | 65,0 тис.грн. | Будзик В.М. Тимчій А.М. Ґава В.О. | до вересня | Встановлення системи оповіщення на випадок надзвичайної ситуації |
| 14 | Встановлення системи пропуску автотранспорту на паркову (розпізнавання номерних знаків) | 50,0 тис.грн. | Будзик В.М Ґава В.О. | травень | З метою впорядкування користуванням парковки |
| 15 | Ремонт покриття парапетів на даху будівлі | 40,0 тис. грн. | Корольчук Н.А. | червень | З метою убезпечення затікання дощових і талих вод |
| 16 | Встановлення механізму на ворота господарського двору «автоматичне відкриття воріт (привід)» | 30,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | липень | Для впорядкування в’їзду-виїзду на територію |
| 17 | Ремонт санвузлів 0 пов.(диспетчерська), 5 пов. та 6 пов. (спорт) | 250,0 тис. грн. | Корольчук Н.А Андріїв В.Д. Басараба В.М | травень | Без ремонту тривалий час |
| 18 | Повірка контурного заземлення ліфтів | 25,0 тис. грн. | Ґава В.О. | червень-липень | 1 раз в рік згідно вимог ПБЕЕС |
| 19 | Закупівля ЗІЗ, ЗЕЗ, переносного заземлення | 15,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до серпня | Згідно ПБЕЕС, згідно вимог охорони праці |
| 20 | Здійснити озеленення прибудинкової території з боку вулиці Шпитальної відповідно до ландшафтного дизайну | 120,0 тис.грн. | Басараба В.М. | до травня | Для впорядкування озеленення теріторії |
| 21 | Ремонт стель коридорів адмінбудівлі і з заміною освітлення на лед-панелі (загалом по будинку ОР і ОДА) | 2500,0 тис. грн. | В.Гава Н.Корольчук | до грудня | Для економії енергоресурсів та бюджетних коштів. |
| 22 | Антипіренна обробка дерев'яних конструкцій залів 1, 4-го поверхів (згідно вимог пожбезпеки) | 400,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до травня | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 23 | Усунення недоліків, віявлених ДСНС, а саме: 1..встановлення системи протипожежного захисту в приміщенні експлікація за техпаспортом № 595; 2. встановлення протипожежних дверей, сертифікованих в Україні в приміщенні дахової котельні та в приміщенні експлікація № 595; 3.- встановити важелі на пожежних кранах | 10,0 тис.грн. 30,0 тис. грн. 8,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | квітень | Припис № 278 від 28.11.2019р. |
| в будинку на вул. Василіянок, 62а у м. Івано-Франківську |
| 1 | Виготовлення проекту пожежної сигналізації | 50,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до норм пожежної безпеки |
| 2 | Відновлення системи ПГК будівлі | 300,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | серпень | Відповідно до норм пожежної безпеки |
| 3 | Поточний ремонт сходової клітки та вестибюля 1-го поверху | 1500 тис. грн. | Корольчук Н.А. Басараба В.М. | травень | Без ремонту тривалий час |
| 4 | Заміна силових щитків та автоматів | 70,0 тис. грн. | Ґава В.О. | травень | У зв’язку із закінченням терміну експлуатації |
| 5 | Заміна ламп розжарювання на LED - освітлення | 5,0 тис. грн. | Ґава В.О. | березень | Для економії електроенергії |
| 6 | Заміна вхідної металоконструкції фасаду адмінбудівлі | 300,0 тис.грн. | Бугайчук Я.М. | травень |  |
| 7 | Заміна вікон на коридорах | 110,0 тис.грн. | Бугайчук Я.М. | травень |  |
| 8 | Металоконструкція - пост для охоронця | 60,0 тис.грн. | Бугайчук Я.М. | травень |  |
| в будинку на вул. Галицька, 45 у м. Івано-Франківську (поч.ХХ ст.) |
| 1 | Ремонт дахового покриття, проведення ремонтно-реконструкційних робіт балконів та декоративних елементів фасаду (проект, експертиза, дозвіл) чи частково частин фасаду: 1.- складання проекту, проведення експертизи проекту; 2.- отримання дозволу; 3.-проведення тендерної процедури на виконання робіт; 4.-проведення робіт | 10 000,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Андріїв В.Д. | квітень- серпень | З метою утримання пам’ятки архітектури місцевого значення в належному стані та проведення реконструкції аварійного фасаду будівлі. |
| 2 | Проведення заміни, прочистки ринв та водостічних труб | 30 тис.грн. | Андріїв В.Д. | травень-червень | Збереження пам’яток архітектури місцевого значення |
| в будинку на площі Міцкевича, 4 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Проведення реконструкції актового залу: 1-.складання проекту, 2.-проведення експертизи проекту, отримання дозволу; 3.-проведення тендерної процедури на виконання робіт; 4-.проведення робіт | 800 тис. грн | Басараба В.М. Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | червень | Не проводився ремонт тривалий час |
| 2 | Проведення ремонту стійки для охоронців у вестибюлі 1-го поверху | 20 тис.грн. | Кушнірик П.П. Андріїв В.Д. | січень |  |
| 3 | Ремонт дахового покриття (купола), проведення процедури закупівлі робіт |  | Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | травень |  |
| 4 | Встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення | 344,474 тис.грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| в адмінбудинку на вул. Незалежності,46 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення будинку. Торги | 3000,0 тис.грн. | Харів І.Р. Лахоцький С.І Дорош І.Р. | до вересня | Усунення проривів старої системи опалення |
| 2 | Капітальний ремонт даху навколо куполу | 500,0 тис.грн. | Харів І.Р. Лахоцький С.І Дорош І.Р. | серпень | З метою усунення протікань |
| 3 | Облаштування дизайнерського освітлення фасаду будівлі | 300,0 тис.грн. | Ґава В.О. Лахоцький С.І | серпень | Для модернізації освітлення |
| 4 | Придбання 3-х фазного генератора для підключення котельні під час аварійного вимкнення електроенергії | 50,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. Ґава В.О. | лютий | Для безперебойной роботи котельні |
| 5 | Облаштування огородження території, облаштування стоянки, встановлення бруківки (придбання матеріалів, виконання робіт) | 1000,0 тис. грн. | Лахоцький С.І Дорош І.Р. | травень | Для облагодження і благоустрою прилеглої територї |
| 6 | Встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення | 1 887,716 тис.грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 7 | Проведення культурно-масових та розважальних заходів |  | Лахоцький С.І | протягом року | З метою отримання прибутків від здачі в оренду приміщень |
| 8 | Здійснити озеленення прибудинковії теріторії відповідно ландшафтного дизайну |  | Басараба В.М. | до травня | Для впорядкування озеленення теріторії |
| 9 | Технічне обстеження будівельних конструкцій з метою виявлення просідання внутрішньої частини стіни приміщення (1п. - купольна частина) | 10,0 тис.грн. |  |  |  |
| 10 | Капітальні роботи з усунення просідань і відновлення перестінку на 1 п. | 300,0 тис.грн. |  |  |  |
| в будинку на вул. Незалежності, 5 у м.Івано-Франківську (1870 р.) |
| 1 | Ремонт реставраційний фасаду будівлі та дворової прибудови 2 і 3 поверхів | 10 000,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | червень | Для підтримання адміністративної будівлі в належному стані |
| 2 | Ремонт сходової клітки, внутрішніх коридорів | 1000 тис. грн. | Андріїв В.Д. | липень |  |
| 3 | Ремонт внутрішніх приміщень | 5000,0 тис. грн. | Ґава В.О. | протягом року | Знаходиться в незадовільному стані |
| 4 | Переобладнання горища під мансарду (реконструкція): 1.-виготовлення проекту, проведення експертизи; 2-отримання дозволу на будівельні роботи (пам'ятка архітектури); 3-будівельні роботи (реставрація); 4-отримання сертифікату на введення в експлуатацію; 5-виготовлення технічного паспорту |  | Кудибін А.В. Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | жовтень | З метою раціонального використання нерухомого майна |
|  |  | 120,0 тис. грн. |  |  |  |
|  |  | 7,0 тис. грн. |  |  |  |
| 5 | Ремонт водостічної системи даху | 40,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. | серпень | Пошкоджена іржею, протікає |
| 6 | Заміна вікон і ремонт дверей (фасад 2,3 пов.-16 шт. вікон, 2шт. балконних дверей) | 150,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. | протягом року | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на площі Ринок, 8 у м.Івано-Франківську (1870 рік) |
| 1 | Заміна, ремонт водостічних труб та ринв, ремонт коминів будівлі | 50,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Корольчук Н.А | протягом року | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на вул. Січових Стрільців,25 у м.Івано-Франківську (1906 р.) |
| 1 | Виготовлення документації по землі; |  | Бабельський С.Д | 3-квартал |  |
| 2 | Реконструкція внутрішньо-будинкової каналізації підвального приміщення: 1- проведення експертизи проекту; 2-укладення угоди з виконавцями робіт; 3- отримання дозволу на будівельні роботи; 4-виконання робіт | 500,0 тис. грн | Кудибін А.В. Дорош І.Р. | липень | В зв’язку з відсутністю каналізаційної системи в підвалі |
| 3 | Заміна стояків внутрішньо-будинкової каналізаційної та водопровідної системи | 150,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | червень | Перебувають в аварійному стані |
| 4 | Заміна ВРП (ввідний розподільчий пристрій) та ЩО (щиток обліку) будівлі | 15,0 тис.грн. | Ґава В.О. | липень | В зв’язку з несправністю приладів |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення будівлі | 400,00 тис.грн. | Підрядна організація | вересень | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на вул. Шашкевича, 2 у м.Івано-Франківську (початок ХХ ст.) |  |
| 1 | Збільшення проектної потужності електропостачання: 1-виготовлення проекту; 2-проведення робіт | 70,0 тис. грн. | Ґава В.О. | липень | Для функціонування будівлі |
| 2 | Заміна автоматів, вимикачів, капітальний ремонт електромереж Виготовлення ТУ на збільшення потужності будівлі + горище (включаючи роботи) | 26,0 тис. грн. 300,00 тис. грн. | Ґава В.О. | Травень-Липень | Для функціонування будівлі |
| 3 | Переобладнання горища під мансарду (реконструкція): 1- проведення експертизи проекту; 2- отримання дозволу на будівельні роботи (пам'ятка архітектури); 3-будівельні роботи (реставрація); 4- отримання сертифікату на введення в експлуатацію; 5- виготовлення технічного паспорту 6-ремонт вестибюлю та сходової | 5000,00 тис.грн 15,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Дорош І.Р. Андріїв В.Д. | жовтень | З метою раціонального використання нерухомого майна, збільшення площ |
| в будинку на вул. Шашкевича, 6 у м. Івано-Франківську |  |
| 1 | Виготовлення проектної документації та заміна електрообладнання та електропроводки (при необхідності) | 30,0 тис. грн. | В.Гава | 3-й квартал | Відсутність центрального або індивідуального опалення |
| 2 | Встановлення електричної системи опалення (при необхідності) | 80,0 тис. грн. | В.Гава, А.Кудибін | 4-й квартал |  |
| в будинку на вул. Юності,3 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Провести заміну вікон (2 шт), двері (1 шт) на металопластикові конструкції у приміщенні прохідної, зробити ремонт | 50 тис. грн. | Кушнірик П.П. | квітень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 2 | Збільшення потужності кВт на об’єкт відповідно до ТУ, проектні роботи, монтажні роботи по заміні повітряної лінії | 150 тис.грн. | Ґава В.О. | Червень-серпень | Збільшення потужності кВт |
| м. Надвірна вул. Ломоносова,7 (гімназія №5) |
| 1 | 1-Виготовлення проектної документації на руйнування (демонтаж) аварійної споруди; 2- Відновлення балконів 2,3,4 поверхів в кількості 6 шт (бетонування, вкладання плитки); 3- Заміна дерев”яних балконних дверей на металопластикові конструкції; 4-Заміна дерев”яних вікон у спальних приміщеннях та учбових приміщеннях; 5-Опрацювати питання пошуку Інвестора, - для вкладення коштів у демонтаж аварійної споруди та фінансування майбутнього будівництва | 150,0 тис.грн ____ грн. 100,0 тис.грн ____ грн. | Дорош І.Р. Кудибін А.В. Андріїв В.Д. | травень червень | Попередження руйнування будівлі |
| Загальні роботи |
| 1 | Обслуговування інженерних мереж (сантехнічне, електротехнічне обладнання, система водопостачання і водовідведення) |  | Кудибін А.В. Ґава В.О. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 2 | Надання послуг по охороні об’єктів, що знаходяться на балансі комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна і дотримання пропускного режиму |  | Кушнірик П.П. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 3 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій дахів на об’єктах: вул.Ринок,8 площа Міцкевича,4 майдан Шептицького,3 вул.Незалежності,46 вул.Шашкевича,2 вул.Січових Стрільців м.Надвірна вул.Ломоносова,7 | 45,8 тис.грн. 84,7 тис.грн. 17,3 тис.грн. 101,9 тис.грн. 48,4 тис.грн. 32,3 тис.грн. 188,6 тис.грн. | Тимчій А.М. | упродовж року | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 4 | Виготовлення планів евакуації по об’єктах: площа Міцкевича,4 вул. Василіянок,62а вул. Шашкевича,2 вул.Старозамкова,2 вул.Галицька,45 вул.Січових Стрільців,25 вул.Незалежності,5; Шептицького,3 | 3,0 тис.грн. 6,0 тис.грн. 5,0 тис.грн. 3,0 тис.грн. 5,0 тис.грн. 6,0 тис.грн. 10,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | упродовж року | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 5 | Виконання протипожежних міроприємств , а саме: 1-Проведення технічного обслуговування засобів пожежогасіння на об’єктах; 2-Проведення технічного обслуговування протипожежного водопроводу в адмінбудинку на вул.Грушевського,21 та Незалежності,46; | 50,0 тис.грн. 140,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | відповідно до термінів | Забезпечення адмінбудівель від пожеж |
| 6 | Проведення обслуговування системи елекронного голосування «ВІЧЕ» | 40 тис.грн. | Будзик.В.М. | упродовж року | Виконання програми 4діяльності КП з експлуатації майна |
| 7 | Обслуговування системи оповіщення, АТС та системи телефонного зв’язку |  | Круцик Л.Б. | упродовж року |  |
| 8 | Підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень та службових кабінетів |  | Гайдук С.С. | упродовж року |  |
| 9 | Прибирання прибудинкових територій і підтримання їх у належному стані |  | Гайдук С.С. | упродовж року |  |
| 10 | Технічна підтримка в залах засідань при проведенні нарад, сесій та інших заходів. | 20 тис.грн. | Будзик.В.М. | упродовж року |  |
| 11 | Проведення періодичних інструктажів на робочих місцях, забезпечення ділянок підприємства аптечками, засобами індивідуального захисту), навчання персоналу нормативно-правовим актам, Закону України «Про охорону праці» | 60 тис.грн. | Тимчій А.М. Андріїв В.Д. Гайдук С.С. | упродовж року | Для запобігання травмування та безперебійній роботі КП з експлуатації майна |
| 12 | Контроль витрат енергоносіїв | 25 тис.грн. | Ґава В.О. | упродовж року | Для впровадження заходів щодо економії коштів та ресурсів |
| 13 | Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності |  | Пасічник В.В. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 14 | Ведення кадрової та управлінської документації |  | Романів Н.В. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 15 | Планування закупівель, затвердження річного плану закупівель, підготовка тендерної документації, оприлюднення інформації про закупівлі та звіту щодо публічних закупівель |  | Дорош І.Р. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 16 | Придбання погрузчика (1,0т-1,5т) | 300,0 тис. грн | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | 2-й квартал | Для розгрузки пелет |
| 17 | Придбання робочого одягу для працівників | 60,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | березень | Для виконання робіт |
| 18 | Придбання проекційного обладнання | 50,0 тис. грн. | Будзик.В.М. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 19 | Придбання акумуляторів аварійного живлення для АТС (2шт) АСМ LPM-MC 12-40 AM | 6,5 тис. грн | Круцик Л.Б. Будзик В.М. Дорош І.Р. | 1-й квартал | Забезпечення безперебійного зв’язку |

| Бабельський С.Д. ____________ | Кудибін А.В. ____________ | Андріїв В.Д. ____________ | Бугайчук Я.М. ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дорош І.Р. ____________ | Ґава В.О. ____________ | Гайдук С.С ____________ | Лахоцький С.І. ____________ |
| Пасічник В.В. ____________ | Корольчук Н.А. ____________ | Тимчій А.М. ____________ | Будзик В.М. ____________ |
| Кушнірик П.П. ____________ | Басараба В.М ____________ | Харів І.Р. ____________ |  |