ЗАТВЕРДЖУЮ

директор комунального підприємства

Івано-Франківської обласної ради

з експлуатації майна

______________________ Костишин В.І.

«___»__________2023р.

План робіт І черга

комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна

на 2023 рік

| № з/п | Зміст заходу | Орієнтовна вартість робіт ( грн. ) | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Примітка (обгрунтування робіт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подати пропозиції головному розпоряднику коштів обласного бюджету щодо бюджетних призначень на 2023 рік | Відповідно до бюджетних призначень | В.Костишин В.Пасічник |  | З метою виконання Регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна |
| в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м.Івано-Франківську |
| 2 | Укладення угод з ліцензованими організаціями: 5.1. на технічне обслуговування ліфтів 5.2. на метрологічну повірку манометрів, термометрів і т.п. 5.3. технічне обслуговування котелень | 150,0 тис. грн. 40,0 тис. грн. 140,0 тис. грн. | Ґава В.О. Тимчій А.М. | січень лютий січень | Для утримання в технічно-справному стані обладнання і устаткування |
| 3 | Виконання ремонтних робіт: 7.1. виконання поточних ремонтних робіт в приміщеннях. 7.2. облаштування навісу над площадкою для контейнерів для сміття | 400,0 тис. грн. | Корольчук Н.А | по потребі | Для підтримання приміщень в належному стані |
| 4 | Заміна насосів на подачу води в пожежній системі, встановлення автоматики | 250,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до вересня | Заміна старих насосів для функціонування пожежної системи подачі води. |
| 5 | Заміна та ремонт запірної арматури пожежної системи | 30,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до вересня |  |
| 6 | Встановлення системи оповіщення Atris | 75,0 тис.грн. | Будзик В.М. Тимчій А.М. Ґава В.О. | до вересня | Встановлення системи оповіщення на випадок надзвичайної ситуації |
| 7 | Встановлення системи пропуску автотранспорту на паркову (розпізнавання номерних знаків) | 60,0 тис.грн. | Будзик В.М Ґава В.О. | травень | З метою впорядкування користуванням парковки |
| 8 | Ремонт покриття парапетів на даху будівлі | 45,0 тис. грн. | Корольчук Н.А. | червень | З метою убезпечення затікання дощових і талих вод |
| 9 | Повірка контурного заземлення ліфтів | 30,0 тис. грн. | Ґава В.О. | червень-липень | 1 раз в рік згідно вимог ПБЕЕС |
| 10 | Усунення недоліків, виявлених ДСНС, а саме: 24.1.встановлення системи протипожежного захисту в приміщенні експлікація за техпаспортом № 595; 24.2. встановлення протипожежних дверей, сертифікованих в Україні в приміщенні дахової котельні та в приміщенні експлікація № 595; | 20,0 тис.грн. 40,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | квітень | Припис № 278 від 28.11.2019р. |
| в будинку на вул. Василіянок, 62а у м. Івано-Франківську |
| 1 | Заміна силових щитків та автоматів | 80,0 тис. грн. | Ґава В.О. | травень | У зв’язку із закінченням терміну експлуатації |
| 2 | Заміна ламп розжарювання на LED - освітлення | 20,0 тис. грн. | Ґава В.О. | березень | Для економії електроенергії |
| 3 | Закупівля 3-х фазного генератора ел.струму (для роботи котельні) | 100,0 тис.грн. | Ґава В.О. |  | Для роботи під час вимкнення струму |
| в адмінбудинку на вул. Незалежності,46 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення будинку. Торги | 3000,0 тис.грн. | Харів І.Р. Лахоцький С.І Дорош І.Р. | до вересня | Усунення проривів старої системи опалення |
| 2 | Технічне обслуговування тв.пал.котельні ліцензованою організацією | 100,0 тис.грн. | Кудибін А.В. | серпень | Для безперебійної роботи |
| 3 | Проведення культурно-масових та розважальних заходів |  | Лахоцький С.І | протягом року | З метою отримання прибутків від здачі в оренду приміщень |
| в будинку на вул. Січових Стрільців,25 у м.Івано-Франківську (1906 р.) |
| 1 | Заміна стояків внутрішньо-будинкової каналізаційної та водопровідної системи | 250,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | червень | Перебувають в аварійному стані |
| 2 | Заміна ВРП (ввідний розподільчий пристрій) та ЩО (щиток обліку) будівлі | 20,0 тис.грн. | Ґава В.О. | липень | В зв’язку з несправністю приладів |
| 3 | Поточний ремонт системи опалення будівлі | 400,00 тис.грн. | Підрядна організація | вересень | Перебувають в аварійному стані |
| 4 | Переведення системи опалення на автономну (електричну): розробка технічних умов розробка проекту проведення робіт | 800,0 тис. грн. | Кудибін А.В Ґава В.О. Дорош І.Р. | червень | З метою усунення залежності від центрального опалення |
| 5 | Заміна перекриття (шифер) прибудови (гараж) |  |  |  | Щоб усунути затікання дощових і талих вод всередину гаражу |
| в будинку на вул. Шашкевича, 2 у м.Івано-Франківську (початок ХХ ст.) |
| 1 | Заміна автоматів, вимикачів, капітальний ремонт електромереж Виготовлення ТУ на збільшення потужності будівлі + горище (включаючи роботи) | 40,0 тис. грн. 350,00 тис. грн. | Ґава В.О. | Травень-Липень | Для функціонування будівлі |
| 2 | Встановлення системи АВР в котельні | 80,0 тис.грн. | Ґава В.О. | Квітень | для забезпечення безперебійної роботи |
| м. Надвірна вул. Ломоносова,7 (гімназія №5) |
| 1 | Виготовлення проекту з капітального ремонту системи опалення (корпус Б, Г) | 50,0 тис.грн. |  |  |  |
| 2 | Капітальний ремонт системи опалення (корпус Б, Г) |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкція електромереж 1 черга | 516,0 тис.грн. |  |  |  |
| 4 | Експертиза Реконструкція електромереж 1 черга | 8,0 тис.грн. |  |  |  |
| Загальні роботи |
| 1 | Обслуговування інженерних мереж (сантехнічне, електротехнічне обладнання, система водопостачання і водовідведення) |  | Кудибін А.В. Ґава В.О. | упродовж року |  |
| 2 | Надання послуг по охороні об’єктів, що знаходяться на балансі комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна і дотримання пропускного режиму |  | Кушнірик П.П. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 3 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій (дахів, сцен та ін.) на об’єктах: вул. Незалежності, 46 Шашкевича, 2 | 150,0 тис.грн. 78,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | упродовж року | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 4 | Виготовлення планів евакуації по об’єктах: вул. Шашкевича,2 вул.Старозамкова,2 вул.Галицька,45 вул.Січових Стрільців,25 вул.Незалежності,5; Шептицького,3 | 6,0 тис.грн. 4,0 тис.грн. 6,0 тис.грн. 7,0 тис.грн. 15,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | упродовж року | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 5 | Виконання протипожежних міроприємств , а саме: 73.1.Проведення технічного обслуговування засобів пожежогасіння на об’єктах; 73.2.Проведення технічного обслуговування протипожежного водопроводу в адмінбудинку на вул.Грушевського,21 та Незалежності,46; | 100,0 тис.грн. 350,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | відповідно до термінів | Забезпечення адмінбудівель від пожеж |
| 6 | Проведення обслуговування системи елекронного голосування «ВІЧЕ» | 50 тис.грн. | Будзик.В.М. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| 7 | Обслуговування системи оповіщення, АТС та системи телефонного зв’язку |  | Круцик Л.Б. | упродовж року |  |
| 8 | Підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень та службових кабінетів |  | Гайдук С.С. | упродовж року |  |
| 9 | Прибирання прибудинкових територій і підтримання їх у належному стані |  | Гайдук С.С. | упродовж року |  |
| 10 | Технічна підтримка в залах засідань при проведенні нарад, сесій та інших заходів. | 20 тис.грн. | Будзик.В.М. | упродовж року |  |
| 11 | Проведення періодичних інструктажів на робочих місцях, забезпечення ділянок підприємства аптечками, засобами індивідуального захисту), навчання персоналу нормативно-правовим актам, Закону України «Про охорону праці» | 160 тис.грн. | Тимчій А.М. Андріїв В.Д. Гайдук С.С. | упродовж року | Для запобігання травмування та безперебійній роботі КП з експлуатації майна |
| 12 | Контроль витрат енергоносіїв | 25 тис.грн. | Ґава В.О. | упродовж року | Для впровадження заходів щодо економії коштів та ресурсів |
| 13 | Ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності |  | Пасічник В.В. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 14 | Ведення кадрової та управлінської документації |  | Романів Н.В. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 15 | Планування закупівель, затвердження річного плану закупівель, підготовка тендерної документації, оприлюднення інформації про закупівлі та звіту щодо публічних закупівель |  | Дорош І.Р. | упродовж року | Відповідно до чинного законодавства |
| 16 | Придбання робочого одягу для працівників | 70,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | березень | Для виконання робіт |
| 17 | Придбання акумуляторів аварійного живлення для АТС (2шт) АСМ LPM-MC 12-40 AM | 10 тис. грн | Круцик Л.Б. Будзик В.М. Дорош І.Р. | 1-й квартал | Забезпечення безперебійного зв’язку |
|  | План робіт ІІ черга |
| 1 | Подати пропозиції головному розпоряднику коштів обласного бюджету щодо бюджетних призначень на 2023 рік | Відповідно до бюджетних призначень | В.Костишин В.Пасічник |  | З метою виконання Регіональної цільової програми забезпечення діяльності комунального підприємства Івано-Франківської обласної ради з експлуатації майна |
| в адмінбудинку на вул. Грушевського, 21 у м.Івано-Франківську |
| 2 | Облаштування кондиціонування залу засідань на 1 пов. | 600,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | 3-й квартал | Створення комфортних умов у приміщенні |
| 3 | Встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення: монтаж системи ПС і АСО (3, 4, 6 пов.) | 4,0 млн. грн. | Тимчій А.М. | до серпня | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 4 | Складання кошторису на заміну вікон, дверей на металопластикові конструкції та проведення їх заміни: 6.1. коридори - 9 шт. 6.2. 1-й пост охорони – 2 шт. (великі) 6.3. фойє IVпов.-5 шт. 6.4. каб.№ 802, 803 | 200 тис.грн. | Корольчук Н.А. | липень | Для забезпечення економії теплових ресурсів та бюджетних коштів |
| 5 | Реконструкція системи озвучення в залі 500 місць на 1 пов. | 350,0 тис. грн. | Будзик В.М. | червень | Для впорядкування та модернізації системи озвучення в залі |
| 6 | Придбання та встановлення зовнішньої системи відеоспостереження | 60,0 тис. грн. | Ґава В.О. Будзик В.М. | травень | Для контролю доступу до господарського двору |
| 7 | Заміна насосу свердловини | 75, 0 тис. грн. | Кудибін А.В. | І квартал | Заміна старих насосів на подачу води в будівлі |
| 8 | Встановлення механізму на ворота господарського двору «автоматичне відкриття воріт (привід)» | 30,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Ґава В.О. | липень | Для впорядкування в’їзду-виїзду на територію |
| 9 | Ремонт санвузлів 0 пов.(диспетчерська), 5 пов. та 6 пов. (спорт) | 300,0 тис. грн. | Корольчук Н.А Андріїв В.Д. Басараба В.М | травень | Без ремонту тривалий час |
| 10 | Повірка контурного заземлення ліфтів | 30,0 тис. грн. | Ґава В.О. | червень-липень | 1 раз в рік згідно вимог ПБЕЕС |
| 11 | Закупівля ЗІЗ, ЗЕЗ, переносного заземлення | 25,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до серпня | Згідно ПБЕЕС, згідно вимог охорони праці |
| 12 | Здійснити озеленення прибудинкової території з боку вулиці Шпитальної відповідно до ландшафтного дизайну | 120,0 тис.грн. | Басараба В.М. | до травня | Для впорядкування озеленення території |
| 13 | Ремонт стель коридорів адмінбудівлі і з заміною освітлення на лед-панелі (загалом по будинку ОР і ОДА) | 3000,0 тис. грн. | В.Гава Н.Корольчук | до грудня | Для економії енергоресурсів та бюджетних коштів. |
| 14 | Антипіренна обробка дерев'яних конструкцій залів 1, 4-го поверхів (згідно вимог пожбезпеки) | 400,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | до травня | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 15 | Капітальний ремонт ліфта міського голови (№6) | 800,00 тис.грн | Ґава В.О. | травень | Завершився термін експлуатації |
| в будинку на вул. Василіянок, 62а у м. Івано-Франківську |
| 1 | Виготовлення проекту пожежної сигналізації | 60,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до норм пожежної безпеки |
| 2 | Відновлення системи ПГК будівлі | 400,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | серпень | Відповідно до норм пожежної безпеки |
| 3 | Поточний ремонт сходової клітки та вестибюля 1-го поверху | 1800 тис. грн. | Корольчук Н.А. Басараба В.М. | травень | Без ремонту тривалий час |
| 4 | Заміна вхідної металоконструкції фасаду адмінбудівлі | 400,0 тис.грн. | Бугайчук Я.М. | травень |  |
| в будинку вул.Гаркуші, 9 |
| 1 | Завершення ремонту тильної сторони будинку | 150,0 тис. грн. | Тимчій А.М. | березень | Відновлення фасаду пам’ятки архітектури |
| в будинку на вул. Г.Мазепи,14 у м.Івано-Франківську ( XIX ст.) |
| 1 | Переведення системи опалення на автономну (електричну): розробка технічних умов розробка проекту проведення робіт | __?____ тис.грн. | Кудибін А.В Ґава В.О. Дорош І.Р. |  | Система опалення знаходиться в аварійному стані |
| в будинку на вул. Галицька, 45 у м. Івано-Франківську (поч.ХХ ст.) |
| 1 | Ремонт дахового покриття, проведення ремонтно-реконструкційних робіт балконів та декоративних елементів фасаду (проект, експертиза, дозвіл) чи частково частин фасаду: 31.1. складання проекту, проведення експертизи проекту; 31.2. отримання дозволу; 31.3.проведення тендерної процедури на виконання робіт; 31.4.проведення робіт | 15 000,0 тис. грн. | Кудибін А.В. Андріїв В.Д. | квітень- серпень | З метою утримання пам’ятки архітектури місцевого значення в належному стані та проведення реконструкції аварійного фасаду будівлі. |
| 2 | Проведення заміни, прочистки ринв та водостічних труб | 30 тис.грн. | Андріїв В.Д. | травень-червень | Збереження пам’яток архітектури місцевого значення |
| в будинку на площі Міцкевича, 4 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Ремонт дахового покриття (купола), проведення процедури закупівлі робіт | 250,0 | Андріїв В.Д. | Травень |  |
| 2 | Встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення | 350,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 3 | Переведення системи опалення на автономну (електричну): розробка технічних умов розробка проекту проведення робіт | 1000,0 тис.грн. | Кудибін А.В Ґава В.О. Дорош І.Р. | травень | З метою усунення залежності від центрального опалення |
| в адмінбудинку на вул. Незалежності, 46 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Капітальний ремонт даху навколо куполу | 500,0 тис.грн. | Харів І.Р. Лахоцький С.І Дорош І.Р. | серпень | З метою усунення протікань |
| 2 | Встановлення теплових кондиціонерів в залі | 600,0 тис.грн. | Ґава В.О. | Червень-серпень | Для обігріву залу при проведенні заходів |
| 3 | Облаштування огородження території, облаштування стоянки, встановлення бруківки (придбання матеріалів, виконання робіт) | 1000,0 тис. грн. | Лахоцький С.І Дорош І.Р. | травень | Для облагородження і благоустрою прилеглої територї |
| 4 | Встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення | 2000,0 тис.грн. | Тимчій А.М. | червень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 5 | Здійснити озеленення прибудинковії теріторії відповідно ландшафтного дизайну |  | Басараба В.М. | до травня | Для впорядкування озеленення теріторії |
| в будинку на вул. Незалежності, 5 у м.Івано-Франківську (1870 р.) |
| 1 | Ремонт реставраційний фасаду будівлі та дворової прибудови 2 і 3 поверхів | 15 000,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | червень | Для підтримання адміністративної будівлі в належному стані |
| 2 | Ремонт сходової клітки, внутрішніх коридорів | 1000 тис. грн. | Андріїв В.Д. | липень |  |
| 3 | Ремонт внутрішніх приміщень | 5000,0 тис. грн. | Ґава В.О. | протягом року | Знаходиться в незадовільному стані |
| 4 | Ремонт водостічної системи даху | 40,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. | серпень | Пошкоджена іржею, протікає |
| 5 | Заміна вікон і ремонт дверей (фасад 2,3 пов.-16 шт. вікон, 2шт. балконних дверей) | 250,0 тис. грн. | Андріїв В.Д. | протягом року | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на площі Ринок, 8 у м.Івано-Франківську (1870 рік) |
| 1 | Заміна, ремонт водостічних труб та ринв, ремонт коминів будівлі | 50,0 тис.грн. | Кудибін А.В. Корольчук Н.А | протягом року | Перебувають в аварійному стані |
| в будинку на вул. Січових Стрільців,25 у м.Івано-Франківську (1906 р.) |
| 1 | Виготовлення документації по землі; |  | Бабельський С.Д | 3-квартал |  |
| 2 | Реконструкція внутрішньо-будинкової каналізації підвального приміщення: 55.1. проведення експертизи проекту; 55.2. укладення угоди з виконавцями робіт; 55.3. отримання дозволу на будівельні роботи; 55.4. виконання робіт | 600,0 тис. грн | Кудибін А.В. Дорош І.Р. | липень | В зв’язку з відсутністю каналізаційної системи в підвалі |
| в будинку на вул. Шашкевича, 2 у м.Івано-Франківську (початок ХХ ст.) |
| 1 | Збільшення проектної потужності електропостачання: 61.1. виготовлення проекту; 61.2. проведення робіт | 90,0 тис. грн. | Ґава В.О. | липень | Для функціонування будівлі |
| в будинку на вул. Шашкевича, 6 у м. Івано-Франківську |
| 1 | Виготовлення проектної документації та заміна електрообладнання та електропроводки (при необхідності) | 30,0 тис. грн. | В.Гава | 3-й квартал | Відсутність центрального або індивідуального опалення |
| 2 | Встановлення електричної системи опалення (при необхідності) | 100,0 тис. грн. | В.Гава, А.Кудибін | 4-й квартал |  |
| в будинку на вул. Юності,3 у м.Івано-Франківську |
| 1 | Провести заміну вікон (2 шт), двері (1 шт) на металопластикові конструкції у приміщенні прохідної, зробити ремонт | 60 тис. грн. | Кушнірик П.П. | квітень | Відповідно до «Правил пожежної безпеки в Україні» |
| 2 | Збільшення потужності кВт на об’єкт відповідно до ТУ, проектні роботи, монтажні роботи по заміні повітряної лінії | 200 тис.грн. | Ґава В.О. | Червень-серпень |  |
| м. Надвірна вул. Ломоносова,7 (гімназія №5) |
| 1 | 68.1.-Виготовлення проектної документації на руйнування (демонтаж) аварійної споруди; 68.2.- Відновлення балконів 2,3,4 поверхів в кількості 6 шт (бетонування, вкладання плитки); 68.3.- Заміна дерев”яних балконних дверей на металопластикові конструкції; 68.4.-Заміна дерев”яних вікон у спальних приміщеннях та учбових приміщеннях; Опрацювати питання пошуку Інвестора, - для вкладення коштів у демонтаж аварійної споруди та фінансування майбутнього будівництва | 200,0 тис.грн ____ грн. 100,0 тис.грн ____ грн. | Дорош І.Р. Кудибін А.В. Андріїв В.Д. | травень червень | Попередження руйнування будівлі |
| Загальні роботи |
| 1 | Придбання погрузчика (1,0т-1,5т) | 400,0 тис. грн | Андріїв В.Д. Дорош І.Р. | 2-й квартал | Для розгрузки пелет |
| 2 | Придбання проекційного обладнання | 60,0 тис. грн. | Будзик.В.М. | упродовж року | Виконання програми діяльності КП з експлуатації майна |
| Бабельський С.Д. ____________ | Кудибін А.В. ____________ | Андріїв В.Д. ____________ | Бугайчук Я.М. ____________ |
| Дорош І.Р. ____________ | Ґава В.О. ____________ | Гайдук С.С ____________ | Лахоцький С.І. ____________ |
| Пасічник В.В. ____________ | Корольчук Н.А. ____________ | Тимчій А.М. ____________ | Будзик В.М. ____________ |
| Кушнірик П.П. ____________ | Басараба В.М ____________ | Харів І.Р. ____________ |  |